🧾 TEST PLAN

Dự án: Website Đặt Vé Xem Sự Kiện Thể Thao
Mã tài liệu: TP-SPORTTICKET-2025-V1.1
Ngày tạo: 11/11/2025
Người lập: Vũ Quốc Hoàng Anh

1. Giới thiệu (Introduction)

Tài liệu Test Plan này xác định phạm vi, chiến lược, phương pháp, tài nguyên và lịch trình kiểm thử cho dự án Website đặt vé xem sự kiện thể thao.
Mục tiêu là đảm bảo hệ thống vận hành đúng chức năng, giao diện thân thiện, hiệu năng ổn định, dữ liệu chính xác, bảo mật tốt, và được người dùng chấp nhận.

2. Mục tiêu (Objectives)

- Xác nhận rằng tất cả chức năng của hệ thống hoạt động đúng yêu cầu nghiệp vụ.

- Đảm bảo giao diện thân thiện, trực quan, tương thích đa thiết bị.

- Đánh giá hiệu năng, bảo mật và tính ổn định của hệ thống.

- Kiểm chứng sự hài lòng và chấp nhận của người dùng cuối.

3. Phạm vi kiểm thử (Scope)

In Scope

- Các module chính:

  - Đăng ký / Đăng nhập / Quên mật khẩu

  - Đặt vé trực tuyến và tại quầy

  - Thanh toán, hoàn vé

  - Quản lý vé, trận đấu, khuyến mãi

  - Báo cáo doanh thu và thống kê

  - Quản lý tài khoản, quyền truy cập

Out of Scope

- Ứng dụng di động (mobile app).

4. Các loại kiểm thử (Test Types)

| Loại kiểm thử | Mục tiêu | Công cụ |
| --- | --- | --- |
| Functionality | Kiểm tra các chức năng chính theo yêu cầu nghiệp vụ | Selenium, Postman |
| User Interface | Đánh giá giao diện, bố cục, hiển thị lỗi, responsive | Manual |
| Performance | Đo thời gian phản hồi, tải và chịu tải hệ thống | JMeter |
| Integration | Kiểm tra luồng dữ liệu giữa các module (Order ↔ Payment ↔ Email) | Postman |
| Usability | Đánh giá mức độ dễ sử dụng, logic thao tác | Manual |
| Database | Kiểm tra dữ liệu, ràng buộc, toàn vẹn | MySQL Workbench |
| Security | Kiểm tra xác thực, phân quyền, tấn công OWASP | Burp Suite / Manual |
| User Acceptance (UAT) | Xác nhận toàn bộ quy trình vận hành đúng thực tế | Manual |

5. Tiêu chí Pass/Fail (Acceptance Criteria)

| Mức độ | Tiêu chí |
| --- | --- |
| Pass | 100% test case critical pass, không có lỗi blocker |
| Fail | Có ≥1 test case critical fail hoặc lỗi dừng hệ thống |

6. Chiến lược kiểm thử (Testing Strategy)

6.1 Phương pháp

- Black-box Testing cho các kiểm thử chức năng, giao diện, bảo mật, hiệu năng.

- White-box (unit) do lập trình viên đảm nhiệm.

- Scenario-based Testing cho UAT.

6.2 Kỹ thuật

- Equivalence Partitioning

- Boundary Value Analysis

- Decision Table Testing

- Use Case Testing

- Exploratory Testing (Usability & UAT)

7. Môi trường kiểm thử (Test Environment)

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Hệ điều hành | Windows 10 / Ubuntu 22.04 |
| Backend | Django 4.2 (Python 3.11) |
| Database | MySQL 8.0 |
| Frontend | HTML, CSS, JavaScript |
| Công cụ test | Selenium, Postman, JMeter, Burp Suite, ChromeDriver |

8. Tài nguyên và vai trò (Resources and Responsibilities)

| Vai trò | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Test Manager | Triệu Quốc Đạt | Quản lý tiến độ test, phê duyệt báo cáo |
| Tester | Vũ Quốc Hoàng Anh | Viết & chạy test case, báo cáo lỗi |
| Developer | Nhóm dev | Fix bug, hỗ trợ test lại |

9. Lịch trình kiểm thử (Schedule)

| Giai đoạn | Thời gian | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu | 3 ngày | Test basis |
| Viết test case 8 loại | 6 ngày | Bộ test case hoàn chỉnh |
| Chuẩn bị dữ liệu test | 2 ngày | Dữ liệu test sẵn sàng |
| Thực thi test | 10 ngày | Báo cáo lỗi |
| Retest & Regression | 5 ngày | Đảm bảo fix ổn định |
| Đánh giá & đóng test | 2 ngày | Test Summary Report |

10. Rủi ro và biện pháp (Risks & Mitigation)

| Rủi ro | Tác động | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Hệ thống chưa ổn định | Trễ tiến độ test | Dự phòng 2 ngày buffer |
| Dữ liệu test sai | Sai kết quả test | Kiểm tra script trước chạy |
| Thay đổi yêu cầu | Phát sinh test case | Cập nhật linh hoạt test plan |
| Thiếu nhân lực | Giảm chất lượng test | Ưu tiên test case critical |

11. Deliverables (Tài liệu bàn giao)

- Test Plan (tài liệu này)

- 8 nhóm Test Case chi tiết

- Test Data Files

- Defect Reports (Jira)

- Test Summary Report

12. 8 LOẠI TEST CASE ÁP DỤNG TRONG KẾ HOẠCH

1️⃣ Functionality Test Cases

- Kiểm tra các luồng nghiệp vụ chính (đăng ký, đăng nhập, đặt vé, thanh toán, hoàn vé, khuyến mãi, quản lý trận đấu).

- Mục tiêu: Đảm bảo tính đúng đắn và logic chức năng.

2️⃣ User Interface Test Cases

- Kiểm tra bố cục, giao diện, phản hồi người dùng, khả năng hiển thị đa nền tảng (responsive).

- Mục tiêu: Trải nghiệm thị giác và thao tác tốt.

3️⃣ Performance Test Cases

- Kiểm tra khả năng chịu tải, stress test, thời gian phản hồi.

- Mục tiêu: Hệ thống vẫn hoạt động ổn định ở tải cao.

4️⃣ Integration Test Cases

- Kiểm tra sự tương tác giữa các module:
(Đặt vé ↔ Thanh toán ↔ Email ↔ CSDL).

- Mục tiêu: Đảm bảo các thành phần hoạt động đồng bộ.

5️⃣ Usability Test Cases

- Đánh giá tính dễ hiểu, trực quan, thao tác nhanh gọn.

- Mục tiêu: Người dùng không cần hướng dẫn vẫn dùng được.

6️⃣ Database Test Cases

- Kiểm tra tính toàn vẹn, khóa ngoại, trigger, lịch sử thay đổi giá.

- Mục tiêu: Dữ liệu chính xác, không trùng lặp, không mất mát.

7️⃣ Security Test Cases

- Kiểm tra bảo mật, quyền truy cập, chống SQL Injection, XSS, brute-force.

- Mục tiêu: Bảo vệ người dùng và dữ liệu.

8️⃣ User Acceptance Test Cases

- Kiểm tra toàn bộ quy trình thực tế (đặt vé, thanh toán, nhận vé, hoàn vé).

- Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống đáp ứng mong đợi người dùng thật.

13. Tiêu chí kết thúc kiểm thử (Exit Criteria)

- Tất cả test case critical & high pass ≥ 95%.

- Không còn lỗi blocker hoặc major chưa khắc phục.

- Báo cáo Test Summary được duyệt bởi Test Manager.

14. Phê duyệt (Approvals)

| Người duyệt | Vai trò | Chữ ký / Ngày |
| --- | --- | --- |
| Châu Văn Vân | Giảng viên hướng dẫn | __________ |
| Triệu Quốc Đạt | Trưởng nhóm,dev | __________ |
| Vũ Quốc Hoàng Anh | Tester,dev | __________ |

✅ Phụ lục: Tổng hợp Test Case (tóm tắt 8 nhóm)

| Nhóm Test | Số TC | Mục tiêu | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Functionality | 5 | Xác thực chức năng chính | 🔴 Cao |
| User Interface | 4 | UI/UX hợp lý, dễ nhìn | 🟠 TB |
| Performance | 4 | Hệ thống đáp ứng nhanh | 🔴 Cao |
| Integration | 4 | Module hoạt động đồng bộ | 🔴 Cao |
| Usability | 4 | Dễ sử dụng, trực quan | 🟢 TB |
| Database | 4 | Dữ liệu chính xác | 🔴 Cao |
| Security | 5 | Ngăn chặn truy cập trái phép | 🔴 Cao |
| UAT | 4 | Được người dùng chấp nhận | 🔴 Cao |
| Tổng cộng | 34 Test Case |  |  |